**ПРИЛОЖЕНИЕ 1.24(1)**

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

Схема за текуща отчетност и контрол по изпълнение на проектите, дейностите и задачите, включени в плана за управление

Предложената схема може да се използва на различни нива в Дирекцията и за ежегоден преглед от ИАГ/МОСВ на изпълнението на ПУ.

Отчет за периода 2005-2014

Отговорник ДПП РУСЕНСКИ ЛОМ (ДППРЛ)

| Код | Проект/  Оперативна дейност | Участници в задачата | Срок | Състояние на изпълнението | | % на изпълнение на задачата | Проблеми | Действия  за решаване на проблема | От какво/кого зависи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предишен отчет | в момента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2.1.1 | Разширяване границите на ПП “Русенски Лом'’ | ДПП Русенски Лом; Областна управа Русе | 1-3 |  | Внесено е предложение в МОСВ от Областна администрация Русе, изготвено от ДПП Русенски Лом и КПНП Русенски Лом | 80 | Изготвено е предложение за разширение границите на ПП, на основа направени проучвания на биологичното разнообразие и е внесено в МОСВ | Предприемане на действия за провеждане на процедура за разширяване на границите от МОСВ | МОСВ |
| 4.2.1.2 | Проучване на възможностите за реинтродукция на видове от флората и фауната типични за степни местообитания/хабигати/ в ПП “Русенски Лом” | ДПП Русенски Лом, БАН, НПО | 2-5 |  | Проектът е важен за опазване на видовете и местообитанията | 0 | Липсата на средства и възможности за финансиране от програми | Осигуряване на средства през следващия програмен период | От позицията на РБ и организациите, занимаващи се с опазване на биоразнообразието |
| 4.2.1.3. | Проучване на възможностите за реинтродукция на  изчезнали видове от ихтиофауната в ПП “Русенски Лом” | ДПП Русенски Лом, БАН, НПО | 2-5 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.1.4. | Мерки за опазване на  Сибирската телчарка {Polygala sibirica,L.) в ПП “Русенски Лом” | ДППРЛ | 2-3 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.1.5 | Макромицети в ПП “Русенски Лом” | ДПП Русенски Лом, БАН, НПО | 3-4 |  |  | 0 | Липса на възможност за изпълнение и неотложна необходимост от проекта | Изпълнение на проекта през следващия програмен период | ДППРЛ и възможности за финансиране |
| 4.2.1.6 | Опазване на хидробионтната фауна/ихтиофауна и земноводни/ по поречията на реките в ПП “Русенски Лом” | ДПП Русенски Лом, БАН, НПО | 2-4 |  |  | 0 | Липса на средства и ангажименти за изпълнението на дейността | Изпълнението на проекта е важно за опазването на видовете | ДППРЛ и възможности за финансиране |
| 4.2.1.7 | Установяване на конкурентните взаимоотношения на грабливите птици при хранителните компоненти, видовия състав и срещаемост на жертвите в ПП Русенски Лом | ДППРЛ, НПО | 2-4 |  |  | 100 | Установени са проблеми при осигуряване на хранителната база на грабливите птици | Подпомагане на земеделските производители за използване на щадящи ОС препарати за РЗ | Държавната политика за подпомагане и контрол на земеделските производители |
| 4.2.1.8 | Проучване на разпространен ето и мерки за опазването на Видрата (*Lutra* lutra) | ДППРЛ, БАН, НПО | 2-4 |  |  | 10 | В началото на периода КПНПРЛ е провел първоначални проучвания на разпространението на вида, поради липса на финансиране те са прекратени | Осигуряване на средства за цялостно проучване и компенсиране на рибните производители за щетите, които им причинява вида | Осигуряване на финансови средства и държавна политика |
| 4.2.1.9 | Картиране на лалугеровите колонии и мерки за поддържане на числеността и хабитата им | ДППРЛ | 2-4 |  |  | 100 |  | За поддържане на популацията и осигуряване на биологични коридори е необходимо да се продължи поддържането на пасищата и ливадите в добро състояние |  |
| 4.2.1.10 | Проучване и възстановяване на гнездовите колонии на лешоядите в парка | ДППРЛ, НПО | 2-4 |  |  | 100 |  | Интензивното земеделие е една от основните причини за изчезването на вида в района | Подпомагане с реинтродукция на вида |
| 4.2.1.11 | Проследяване на динамиката на числеността на Египетския лешояд (Neophron percnopterus) и разработване на мерки за поддържане и опазването му на територията на Парка | ДППРЛ, НПО | 1-4 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.1.12 | Проучване влиянието на електрическите стълбове върху смъртността на птиците | ДППРЛ | 1-5 |  |  | 100 |  | Изолирани са 150 ел. стълба в границите и района на ПП Русенски Лом |  |
| 4.2.1.13 | Проучване за пещерите на територията на ПП Русенски Лом | ДППРЛ | 1-2 |  |  | 60 | Намерен е част от архива на пещернто дружество | Извършване картиране на по-значимите пещери | Осигуряване на средства за картирането |
| 4.2.2.1 | Изграждане на Посетителски център за НАР Скални църкви край с. Иваново и ПП Русенски Лом на десния бряг на острова срещу Църквата | Областна администрация Русе и Община Иваново | 1-4 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.2.2 | Изграждане на Посетителски център за НАР Средновековен град Червен и ПП Русенски Лом разположен на острова при подхода към археологическия резерват | Областна администрация Русе и Община Иваново | 1-4 |  |  | 90 | Изграден е информационен център в с. Червен | Не са необходими действия за изграждане на посетителски център, а допълване функциите на информационния и осигуряване на постоянен екскурзовод | РИМ Русе, ДППРЛ |
| 4.2.2.3 | Актуализация на РП за туристическа алея, свързваща НАР Скални църкви край с. Иваново и НАР Средновековен град Червен | ДППРЛ | 1-3 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.2.4 | Социализация на паметници на КИН по долината на р. Черни Лом | ДППРЛ | 2-3 |  |  | 50 | В района на Рай манастир е гнездо на египетски лешояд, за това социализацията му е не подходяща и това е причина да не се изпълни изцяло проекта. | Да се отклони туристическия поток от района на гнездата на египетски лешояд и черен щъркел |  |
| 4.2.2.5 | Възстановяване на местните традиции, обичаи, занаяти, кухня | Община Иваново | 2-3 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.2.6 | Изследване на топонимията и управление на културния ландшафт | ДППРЛ | 2-4 |  |  | 50 | Направеното проучване е използвано в издадената туристическа карта, но е необходимо да се направи пълно описание на топонимите в природния парк, което да е достъпно за всички интересуващи се | Печатно издание за топонимите в ППРЛ | Осигуряване на средства |
| 4.2.2.7 | Подготовка и предложение за включване на ПП „Русенски Лом” в Листата на обектите за природното наследство на Конвенцията за културно и природно наследство | ДППРЛ. МОСВ | 2-3 |  |  | 50 | Предложението е изготвено и внесено в МОСВ |  | Държавна подкрепа за включване на ППРЛ в листата на ЮНЕСКО |
| 4.2.2.8 | Изготвяне на Генерална устройствена схема със специфични правила и нормативи за устойчиво развитие на културната, социално-икономическата и природната среда на Парка | Областна администрация Русе, ДППРЛ, Общини Иваново и Ветово | 2-4 |  |  | 0 | Изпълнението на проекта е действително необходимо, отлагането му във времето се дължеше на липса на капацитет и желание от Областна администрация и организираност от ДППРЛ | Изпълнение на проекта през следващия програмен период | Осигуряване на средства |
| 4.2.3.1 | Институционално развитие на управленските функции на Дирекцията на ПП Русенски Лом | ДППРЛ, ИАГ | 1-2 |  |  | 0 | Многократно е поставян въпроса за охраната на ППРЛ от ДППР, въпреки правилника за функциите на ДПП, тази дейност не се разреши от ИАГ: | Осигуряване на паркова охрана от структурата на ДППРЛ | ИЗГ с осигуряване на средства |
| 4.2.3.2 | Обучение и материално- техническо обезпечаване на специализирана охрана за защитената територия и обектите на КИН в ПП Русенски Лом | ДППРЛ, ИАГ | 1-5 |  |  | 0 | Не е назначена охрана на ПП | Назначаване на паркова охрана, която периодично да бъде обучавана | ДППРЛ, ИАГ |
| 4.2.4.1 | Устройствен проект на ПП Русенски Лом | ДППРЛ, Областна администрация Русе | 2-3 |  |  | 0 | Липсата на средства са причина за неизпълнение на проекта | Устройване на цялата територия на Природния парк | Осигуряване на средства |
| 4.2.4.2 | Агроекологичен проект за развитие на селскостопански дейности целящи опазване на околната среда на територията на ПП Русенски Лом | ДППРЛ, НПО | 1-5 |  |  | 0 | Проектът е много необходим, защото с неговата реализация ще се даде възможност за подпомагане на опазването на видовете и местообитанията | Осигуряване на средства за изпълнение на проекта | ДППРЛ, НПО |
| 4.2.4.3 | Насърчаване на производството и преработка на местни земеделски продукти с гарантиран произход и запазена марка | КПНПРЛ | 1-5 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.4.4. | Определяне прокарите за водопой - Технически проект | ДППРЛ, Общини | 2-4 |  |  | 0 | Дългогодишното ползване на едни и същи прокари е довело до процеси на ерозия в границите и в близост до ПП | Изготвяне на проект за прокарите, при спазване на опазването на частната собственост и периодичност на ползване | ДППРЛ и Общините и осигуряване на средства |
| 4.2.5.1 | Посетителски център за ПП Русенски Лом в Нисово | ДППРЛ | 1-2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.5.2 | Посетителски център за ПП Русенски Лом в Писанец | Община Ветово и ДППРЛ | 2-3 |  | Изграден е информационен център | 100 |  |  |  |
| 4.2.5.3 | Посетителски център за ПП Русенски Лом в Сваленик | ДППРЛ, КМЕТСТВО СВАЛЕНИК | 2-3 |  | Оформен е информационен център | 100 |  |  |  |
| 4.2.5.4 | Информационни пунктове за ПП Русенски Лом в Кошов, Щръклево и Табачка | ДППРЛ, кметства | 1-2 |  | Изградени са информационни пунктове в Кошов, Щръклево и Табачка | 100 |  |  |  |
| 4.2.5.5 | Разработване на стратегия за връзки на ДПП” Русенски Лом” с обществеността. | ДППРЛ | 1 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.5.6 | Печатни агитационни и рекламни издания за ПП Русенски Лом | ДППРЛ | 1-5 |  |  | 100 |  | Необходимо е да се издават периодично материали за парка |  |
| 4.2.5.7 | Интернет сайт за ПП Русенски Лом | ДППРЛ | 1-5 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.6.1 | Обучение за разработване на екологични проекти, отговарящи на изискванията на национални и международни програми за финансиране и изпълнение | ДППРЛ | 1-5 |  |  | 100 |  | Дейността трябва да се провежда периодично за да има актуалност в получаваната информация и адекватност в новостите в обучението |  |
| 4.2.6.2 | Русенски младежки природозащитен център | ДППРЛ, КПНПРЛ | 1-5 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.6.3 | Познания за националните и природни паркове в България | ДПП | 1-5 |  |  | 100 |  | Дейността трябва да се изпълнява периодично |  |
| 4.2.6.4 | Повишаване на екологичната култура и знанията за Парка на подрастващите | ДППРЛ | 1-5 |  |  | 100 |  | Дейността се изпълнява при работата с клубове в училищата и специализирани паралелки |  |
| 4.2.7.1 | Обучение на заетите в обслужването на селски и екотуризъм в селищата от прилежащите територии на ПП “Русенски Лом” | ДППРЛ, НПО | 1-5 |  |  | 100 |  | Периодично трябва да се провеждат обучения |  |
| 4.2.7.2 | Разработване на моделни бизнес-планове за отделни домакинства от селищата в прилежащите територии на ПП”Русенски Лом” | ДППРЛ, НПО | 1-5 |  |  | 20 | Собствена инициатива на производителите | Работа със земеделските производители и насърчаване на биологичното производство | Осигуряване на средства |
| 4.2.7.3 | Курс за обучение на водачи за ПП Русенски Лом | ДППРЛ, НПО | 1,3,5 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.7.4 | Организиране на воден маршрут по р. Черни Лом | ДППРЛ, НПО | 1-2 |  |  | 100 | Маршрутът изисква ежегодно поддържане |  |  |
| 4.2.7.5 | Разработване на Бизнес-план за дейността на Дирекцията на ПП ”Русенски Лом” | ДППРЛ | 1-2 |  |  | 100 | Необходимо е периодично актуализиране на плана след отчитане на достигнатото |  |  |
| 4.2.8.1 | Опазване на водите - Комплексна програма | МОСВ/РИОСВ/Басейнова дирекция | 1-5 |  | План за управление на речните басейни | 100 |  |  |  |
| 4.2.8.2 | Управление на отпадъците на територията на Парка и прилежащите територии с влияние върху неговите санитарно-хигиенни условия | Община Иваново и Ветово | 1-5 |  |  | 20 | Оскъпяването на извозването на отпадъците на регионалното депо, това е причина за изхвърляне на отпадъците на стари селски сметища или на други терени | Рекултивация на замърсените терени и санкциониране на нарушителите | Общини Иваново и Ветово и РИОСВ Русес |
| 4.2.9.1 | Мониторинг за биологичното разнообразие за приоритетни местообитания и видове. | ДППРЛ, НПО | 2,4 |  |  | 100 | Мониторингът трябва да се извършва ежегодно з да се проследява динамиката |  |  |
| 4.2.9.2 | Мониторинг по състоянието на горските екосистеми | ДППРЛ, ДДС-Дунав | 4 |  |  | 100 | Мониторингът трябва да се извършва ежегодно з да се проследява динамиката |  |  |
| 4.2.9.3 | Мониторинг върху резултатите от агроекологичните проекти | ДППРЛ | 2,5 |  |  | 100 |  |  |  |
| 4.2.9.4 | Мониторинг върху състоянието на водите | РИОСВ | 1-5 |  |  | 100 | Периодичния планиран мониторинг е необходимо да продължи да бъде осъществяван |  |  |
| 4.2.9.5 | Мониторинг за социално- икономически фактори. Посетителски мониторинг. Мониторинг на конфликтите | ДППРЛ | 1-5 |  |  | 80% | Извършва се посетителски мониторинг и мониторинг на социално-икономическите фактори, но не е извършван до сега мониторинг на конфликтите | Да се продължава дейността с мониторинг и извърши мониторинга на конфликтите | Осигуряване на средства |

**Указания за попълване на формата за отчет:**

1. **Код** – отговаря на номера на проекта/дейността от работния план в т.4.4. Когато се налага разбиване на дейностите на по-малки се добавя нов индекс по преценка на ДПП.
2. **Проект/Оперативна дейност** Наименованието на конкретната задача
3. **Участници в задачата –** изброяват се изпълнителите и партньорите
4. **Срок** – определения с работния план или актуализиран, в случай, че при предишен отчет е показан пропуснат срок и в графа № 9 е препоръчано удължаване
5. **Оценка на изпълнението –** Посочва се състоянието на проекта при последния представен отчет
6. **Оценка на изпълнението** – Посочва се състоянието на проекта в момента на отчитането

В случай, че проектът не е завършен се пристъпва към попълване на останалите графи:

* 1. **% на изпълнение на задачата** – отчита се експертно на база обем, време и средства
  2. **Проблеми –** описват се възникналите проблеми, които пречат задачата да бъде изпълнена в срок и с нужното качество
  3. **Действия за решаване на проблема –** В зависимост от характера на проблемитесе провеждат и протоколират консултации с експерти, консултативен или научен съвет и др. Одобряването на дейностите става от Директора.
  4. **От какво/кого зависи** – Определят се зависимости на различни нива с цел решаване на проблемите.

След попълване на графи от 7 до 10 се определя схема за действие за следващ отчетен период.

**Критерии за оценка на изпълнението:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Работи се по задачата |
|  | Задачата е приключена |
|  | Има опасност задачата да не се приключи в срок |
|  | Срокът е пропуснат |

На базата на посочените критерии се определят дейности и задачи за следващия период.

Предложената схема е удобна за отчети в електронен вариант и не се налага използването и на други форми за контрол.